Приложение к договору №

от «      » __________2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

| Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | Сроки выполнения (число, месяц, год) | Договорная цена тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Начало | Окончание |  |
| Проект планировки и межевания территории в границах: Краснопольский проспект, ул. Александра Шмакова, ул. Минко, граница города в Курчатовском районе города Челябинска в т. ч.: - схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) -план красных линий (основной чертеж) -план межевания - пояснительная записка | 25.01.16 08.02.16 22.02.16 07.03.16 | 05.02.16 19.02.16 04.03.16 14.03.16 | 724, 69 |

от  ЗАКАЗЧИКА                                                                         от  ИСПОЛНИТЕЛЯ

________________________                                                      ________________________

М.П.                                                                           М.П.